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Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
         Definicja równoważności:

Użyte we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ - znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w przedmiotowych dokumentach. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń.
II. ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.   Znaki typu E-22a i E-22b służą do oznakowania przebiegu samochodowego szlaku turystycznego (E-22a) oraz obiektów znajdujących się na tym szlaku ( E-22b) . Natomiast znaki typu E-22c umieszczane są przy wjeździe do miejscowości atrakcyjnej turystycznie i ma na celu zachęcenie do zwiedzania najatrakcyjniejszych obiektów turystycznych w danej miejscowości umieszczonych na znaku.
2. Znaki drogowe typu E-22a , E-22b , E22c , winny zostać rozmieszczone i zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym ustawą: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i

sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170 poz. 1393 )
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 , poz. 2181 ),
c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z poź.zm. )

3.  Znaki będą rozmieszczone wzdłuż dróg krajowych , wojewódzkich i lokalnych na terenie województwa wielkopolskiego. Zamówienia dotyczy odcinka Szlaku Piastowskiego obejmującego teren województwa wielkopolskiego etap I odcinek wschód – zachód tj. Lubiń - Poznań -Pobiedziska – Ostrów Lednicki – Gniezno – Trzemeszno (oznakowanie dwukierunkowe).
4.  ZADANIE OBEJMUJE WSZELKIE DZIAŁANIA POCZĄWSZY OD STWORZENIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I SKOŃCZYWSZY NA MONTAŻU WSKAZANYCH TRUSYTYCZNYCH ZNAKÓW DROGWYCH W USTALONYCH LOKALIZACJACH.

 ZAKRES PRAC OBEJMOWAĆ BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI M.IN.:

a) Opracowanie graficzne (z uwzględnieniem nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej Szlaku Piastowskiego) tj. projekt techniczny turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c – ilość sztuk docelowo 65
· 55 sztuk znaków E22a – znak w prawo, znak w lewo, znak na wprost

·   5 sztuk znaków E22b

·   5 sztuk znaków E22c
b) Weryfikacja wskazanych punków posadowienia turystycznych znaków drogowych pod kątem prawnym oraz zaleceń i pozwoleń wskazanych instytucji. Wykonawca, w ramach realizacji w/w zadania i na własny koszt zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń (w tym zgłoszenia w imieniu Zamawiającego PSOR do instytucji opiniujących oraz zgłoszenia w imieniu Zmawiającego PSOR do instytucji zatwierdzających i uzyskanie zatwierdzenia.)
c) Opracowanie i wykonanie projektu organizacji ruchu (Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie posiadanie odpowiednich map geodezyjnych) oznakowania wskazanego odcinka Szlaku Piastowskiego drogowymi znakami turystycznymi E22a, E22b oraz E22c.

·   usługa obejmie przygotowanie 7 gotowych egzemplarzy projektu organizacji ruchu na potrzeby realizacji projektu „Oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego etap I odcinek wschód - zachód” dla: GDDKiA, Kapituły znaków drogowych, Komendy Wojewódzkiej Policji, Autostrady Wielkopolskiej oraz 3 egzemplarzy dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

·    W przypadku takiej konieczności, Wykonawca winien również uwzględnić opracowanie i wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu celem montażu turystycznych znaków drogowych we wskazanych lokalizacjach.

d)  Wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń.
·   zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych tj. zgodnie z obowiązujących  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) załącznik nr 1 do rozporządzenia znaki drogowe pionowe. 
e)   Operat geodezyjny – w przypadku konieczności jego wykonania związanego z ogólnie obowiązującymi przepisami w powyższym zakresie. 
Szczegółowy zakres zlecenia dotyczy przede wszystkim pomiarów geodezyjnych znaków:

5. Dodatkowe informacje


a) W przypadku, kiedy turystyczne znaki drogowe zamontowane zostaną niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi, Wykonawca na swój własny koszt, będzie zobligowany do niezwłocznego dokonania stosownych korekt związanych ze zmianą wątpliwej lokalizacji tablicy. 
b)  Wykonawca udzieli 10 letniej gwarancji na materiały oraz robociznę w dniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia protokołem odbioru jakościowo – ilościowym.
c)  Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt ubezpieczyć wszystkie turystyczne znaki drogowe w trakcie ich dostawy i  montażu  w miejscach wyznaczonych do realizacji. Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w terminie wyznaczonym przez strony.
d) Dzieło zostanie wykonane za pomocą narzędzi i materiałów pozyskanych przez Wykonawcę.
e)  Wykonawca, w ramach realizacji w/w zadania i na własny koszt zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację 

6. Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez Państwa ofercie wszystkich możliwych kosztów związanych z  w tym przede wszystkim m.in.:

a) koszty dojazdów 

b) koszty druku materiału tj. gotowych projektów organizacji ruchu,

c) koszty osobowe, 

d) zebranie wszelkich informacji do opracowania dokumentów i pozwoleń,

e) koszty zmian, poprawek, uzupełnień, modyfikacji zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiej Kapituły Drogowych Znaków Turystycznych (2 spotkania w Mieście Poznań),

f) koszty przekazana autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.

g) inne.

7. ZAŁĄCZNIKI:
Lokalizacje znaków na odcinku:

1. Odcinek Lubiń – Poznań

2. Odcinek Poznań – Lubiń

3. Odcinek Poznań – Gniezno – Trzemeszno

4. Odcinek Trzemeszno – Poznań - Gniezno

Wskazane w załącznikach lokalizacja zostały już wstępnie ustalone w konsultacji 
z Członkami Wielkopolskiej Kapituły Drogowych Znaków Turystycznych.

III. GWARANCJA I PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 10 letniej gwarancji na materiały oraz robociznę w dniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń protokołem odbioru jakościowo – ilościowym, zgodnie z zapisami umowy § 3, ust. 4-8  oraz §6 stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ
2. Zgodnie z §7 Umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający z chwilą zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za realizację zadania, nabywa prawo własności do Towarów przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach tego wynagrodzenia. 
Wykonawca, w ramach realizacji w/w zadania i na własny koszt zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację 
